Reunión en Grupo 10-20260426_184602-Grabación de la reunión

26 de abril de 2026, 10:46p.m.

7 min 18 s

ignacio garcia ha iniciado la transcripción

ignacio garcia   0:06
OK.
Empezamos con este reunión del domingo 26 de abril.
no sé qué reuniones ya.
Partamos rápido preguntando sobre cómo nos fue con las tareas anteriores a esta reunión, partamos.
Con el funnel primero y después seguimos con el backen.
Bruno.
¿Qué tal te fue con el diseño de la página?

Bruno Osega   0:32
Y.
bien o sea de momento estoy haciendo un vestido más similar a Netflix pero intentando separar un poco igual de eso y con unas dudas respecto un poco la para navar y de eso no más de momento

ignacio garcia   0:51
ya Bueno después vamos las dudas Supongo que son repito son repito el diseño de un bloque

Bruno Osega   1:01
It's.

ignacio garcia   1:02
¿Entonces, como tal, estás finalizada como la página principal o le falta como alguna limpieza o algo una que otra cosa más?

Bruno Osega   1:14
Más que nada, sí está lista, pero a mi gusto siento que aún le faltarían y unas soluciones que podemos dejar lista para la entrega.

ignacio garcia   1:23
Okay.
y así vamos con el parte de embaquen el Rodrigo Joaquin
querían comentarme.

rodrigo Guerrero Barros   1:32
Bueno, a nivel de backend todavía ya está diseñada la estructura básica, más o menos las variables en tono ya están definidas, solo que falta esquematizar un poco el tema de cómo van a ser los endpoints.
O sea que eso se va a tener que estar viendo durante esta semana.
Pero a nivel de estructura básica para el proyecto ya está funcional.

ignacio garcia   1:58
O sea, hay conexión con la API.

Joaquin Astudillo   2:01
Sí, ya está la conexión con la ahí la puedo hacer.

ignacio garcia   2:06
And.
Vamos a diseñar base de datos.

rodrigo Guerrero Barros   2:12
Sí, el diseño tiene que existir, no podemos dejar una no persistencia de datos, dado que les implicaría un riesgo muy grande en nuestro proyecto.
Como he visto las últimas clases, la idea es reducir al máximo el tema de los riesgos y no podemos depender de 1/3 completamente para toda la información.

ignacio garcia   2:35
Ok, perfecto.

Joaquin Astudillo   2:37
A veces.

ignacio garcia   2:37
Y entonces se podría decir que.
bueno Se podría decir viendo las tareas que hemos dado para este print vamos muy bien De hecho de las un dos tres cuatro cinco seis tareas que tenemos en un principio estoy viendo que tenemos completadas una dos

rodrigo Guerrero Barros   2:56
Sí, hay una completa.
Hay 2 que están en revisión con respecto a la configuración del proyecto y la variable.

ignacio garcia   2:59
Eh sí no sí sí tengo que tengo que moverlas de hecho pero viendo que estamos como estamos es que ya tenemos una completada que es la aplicación de estilos básicos la configuración en base a node
pared en el entorno eh la conexión con lápiz y el diseño principal está a medias igual que definir los endpoints ahora con esa de definir endpoints me di cuenta que nos estamos adelantando pega porque eso entre en la sprint 2 lo había diseñado Para que entren en el sprint 2 con el tema de búsqueda y el la descripción de películas
Entonces, como tú dijiste, tengo que empezar a verlo desde esta semana.
Por lo tanto, tengo que modificar el burndown chart.
De hecho, de ella está muy bien, después le mando la gráfica de cómo estamos.
Me voy a poner a ver el la matriz de riesgo.
¿Y realmente con eso?
Con esas cosas estamos para la presentación. Ahora su trabajo es.
El del Bruno es seguir modificando la página principal, principalmente tiene que añadir una búsqueda, una barra de búsqueda semi funcional, por lo menos que te marca otra página como tal.
La que un formato de ver la descripción de las películas.
Luego ustedes los conectan, eso respectivo. Bueno, y eso es súper también al backend de que se vea la inscripción correspondiente a la que traiga a la que trae la API y toda la información también correspondiente que vimos en un momento anterior con el Joaquín, o sea, el año en que salió y eso.
Um.
Déjenme les voy a decir cuáles son las tareas del siguiente Sprint
Um.
la siguiente reunión deberíamos evaluar estas tareas pero primero me gustaría que tengamos todo completado primero del primer Sprint para compresionarse al segundo o sea nuestro porno chart va a acarrear alguna las tareas del
bueno de los no porque ya dije que estaban mal puestos pero van a acarrear las tareas del
Y 2.
Y eso como tal la verdad, va a agarrar esa ese puntaje, la mitad de su puntaje.
¿Entonces?
La siguiente reunión empezamos a ver las vetas de películas y buscar películas en catalog. Entonces, las tareas que tenemos diseñadas para cumplir eso es que necesitamos crear componentes de búsqueda.
todas las tareas correspondientes, botón de búsqueda, los estados,
Que se integre con lápiz o búsqueda, o sea, que básicamente se manda una página, eso quería me refiero.
ver un detalle en las películas, nuevamente que se vea la descripción correspondiente a lo que agrega la lápiz y manejar la navegación de página que es básicamente más darle más jugo, más color al diseño de la página o sea más pega para el volumen
Pero principalmente en la siguiente reunión vamos a evaluar cómo estamos, cuál sería el.
El puntaje para cada.
cada tatea Supongo que también tendríamos que crear un con respecto a ese sprint ya que la presentación nos toma como a mitad de cada uno o sea o sea sería como el Sprint uno más el Sprint dos
Más la mitad de los puntos.
Yes.
Yeah.
Avanzamos bastante para trabajar un domingo.
Voy a dejar de grabar.
Deme 1 segundo porque se me olvidó como hacerlo.

ignacio garcia ha detenido la transcripción