Reunión en Grupo 10-20260405_172504-Grabación de la reunión

5 de abril de 2026, 9:25p.m.

5 min 38 s

ignacio garcia   0:03
Así que.
Ya empezó la grabación, entonces empezó el árbol de mineo.
Um.
la reunión pasada quedamos en que cada uno iba a desarrollar su parte por mi parte iba a terminarse en los sprints y ordenar el el backlog product
por product backlog product backlog y hacer los sprints eh cosa que realicé y lo pueden ver en el github con determinando hasta seis sprints pensando en que cada uno tiene dos dos semanas Entonces el primer Sprint donde empezamos a desarrollar la página
Empieza el lunes.
Lunes 6.
De abril.
No, perdón, no el lunes 6 empieza el lunes 13.
Si son 6 sprints, terminaríamos técnicamente el en julio, el 6 de julio.
por lo tanto deberíamos cumplir con lo que pedía el profe de que deberíamos haber terminado en la semana la segunda semana de julio Entonces vamos perfecto si seguimos ese
¿Cuál es la palabra esa analogía, no?
Ese horario tiene como la valer.

Joaquin Astudillo   1:36
Sí.

ignacio garcia   1:36
Entonces vamos a preguntarle a ustedes empezamos con el Joaquín Joaquín Cómo te fue con tu parte

Joaquin Astudillo   1:45
en mi parte era la identificación de los stakeholders y yo diría que fue bien ya que pude identificar siete stakeholders pero para presentarse hay que elegir cuatro por lo que elegí Perdón los usuarios finales elegir desarrollo el profesor y el
Pro Aula como nuestros cuatro este con de principales.

ignacio garcia   2:12
Ok, perfecto.
¿Algo que añadir?

Joaquin Astudillo   2:19
No, o sea, si creen que podría cambiarse.
Pueden cambiar o tener otros, estoy abierto a conversación.

ignacio garcia   2:31
Okay, yeah, how can you?
Bruno, ¿qué tendrías que haber desarrollado?

Bruno Osega   2:37
Y.
en mi caso era la clasificación de los stakeholders y se me ha complicado aún poder reconocer Cuáles son los más esenciales para
esta intriga

ignacio garcia   2:55
Okey, no hay problema, entonces.
Eso nos llevaría a Rodrigo.

rodrigo Guerrero Barros   3:04
Bueno, por mi parte, estoy encargado de hacer la justificación para cada parte del stakeholder dependiendo de la clasificación, pero dado que la clasificación todavía no ha sido completada, no he podido resolver o justificar adecuadamente aquellos stakeholders que fueron definidos previamente.

ignacio garcia   3:26
Okey, entonces, bueno, lo que tengamos que hacer para la reunión que seguramente será el martes.
sea tiene que ser el martes es ya haber completado su sus partes que no no han alcanzado a terminar y con eso estaríamos listos para la primera presentación Perdón no
tendríamos que no por mi parte tengo que pasar traspasar lo que he hecho a texto básicamente como justificación para la la entrega del informe eh creo que
También ustedes tienen que hacer lo mismo.
¿O ya es eso lo que entregamos en el uniforme?
Sí.

Joaquin Astudillo   4:29
Según yo, sería que, por ejemplo, explicar los cuatro stakeholders con sus clasificaciones, su justificación. Sí, claro, como lo sale el documento. Yo creo que eso no hay que presentarlo.

ignacio garcia   4:43
Okay, entonces lo que haríamos de acá al de acá hasta antes de la reunión del martes es ya tener lista la cosa de los estrellas y eso.
A partir de la reunión del martes es desarrollar los retoques para la presentación, o sea, es hacer la presentación.
Y ver qué tenemos completos para el informe.
Yo creo que con eso estamos en la reunión de hoy. No sé si quieren añadir algo más, a ver sigo para finalizar, si tienen alguna duda.

rodrigo Guerrero Barros   5:26
No, ninguno de momento.

Bruno Osega   5:29
Ninguna, tampoco de momento.

Joaquin Astudillo   5:33
Not in Corner.

ignacio garcia   5:34
Okay.

ignacio garcia ha detenido la transcripción